O CORAÇÃO DE ÉTER

(título provisório)

Documento de Planejamento e Controle de Fases

RPG por turnos inspirado em Final Fantasy VII, Final Fantasy X e Chrono Trigger

Engine: Godot 4.7.2 (stable)  ·  Linguagem: GDScript

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Versão do documento | 0.4 — história aprovada |
| Data de criação | 24/09/2026 |
| Última atualização | 24/09/2026 |
| Pasta do projeto | D:\Projeto RPG |
| Repositório | github.com/RudyAlmeida/projeto-rpg |
| Engine | D:\Godot\Godot_v4.7.2-stable_win64.exe |
| Fase atual | Fase 0 — Pré-produção |
| Status geral | Em planejamento |

Sumário

1. Como usar este documento

2. Visão geral do jogo

3. Equipe, papéis e ferramentas

4. Sistemas de jogo (escopo completo)

5. Arquitetura técnica

6. Direção de arte e pipeline de imagens (Codex)

7. Narrativa e mundo

8. Metas de conteúdo

9. Áudio

10. Fases do projeto — controle

11. Controle de assets

12. Riscos

13. Registro de decisões

14. Histórico de versões

# 1. Como usar este documento

Este é o documento-mestre do projeto. Ele reúne a visão do jogo, as decisões técnicas e o controle de cada fase de produção. Deve ser atualizado ao final de cada sessão de trabalho.

## 1.1 Legenda de status

| Símbolo | Significado |
| --- | --- |
| ☐ Pendente | Tarefa ainda não iniciada |
| ◐ Em andamento | Tarefa iniciada, não concluída |
| ☑ Concluída | Tarefa finalizada e validada |
| ⛔ Bloqueada | Depende de decisão ou de outra tarefa |
| ✖ Cancelada | Removida do escopo (registrar motivo no log) |

## 1.2 Regras de atualização

- Toda decisão importante vai para a seção 13. Registro de decisões.

- Mudanças no documento vão para a seção 14. Histórico de versões.

- Uma fase só é marcada como concluída quando todos os critérios de conclusão forem atendidos.

- Tarefas novas recebem o próximo ID livre da fase (ex.: F2.19).

# 2. Visão geral do jogo

## 2.1 Conceito (high concept)

Um JRPG por turnos com narrativa cinematográfica, grupo de personagens carismáticos e sistemas de progressão profundos, unindo a atmosfera e o drama de Final Fantasy VII, a clareza estratégica do combate de Final Fantasy X e o ritmo, as técnicas combinadas e a estrutura de múltiplos finais de Chrono Trigger.

Mundo: fantasia clássica mesclada com steampunk — reinos, magia e ruínas antigas convivendo com engrenagens, vapor, dirigíveis e máquinas.

Tom: mistura equilibrada — começa leve e aventureiro e ganha peso dramático a cada ato.

Título provisório: O Coração de Éter.

Premissa: um império a vapor extrai o Éter — a energia vital do mundo — para mover suas máquinas, e a magia está morrendo. Um aprendiz de mecânico de uma cidade-oficina na fronteira do Império descobre que consegue ouvir as máquinas quando um autômato antigo desperta e diz o seu nome. No Ato 2, o grupo descobre que o verdadeiro inimigo não é o Império, e sim quem criou o Éter.

## 2.2 Pilares de design

- Combate estratégico e acessível — cada turno tem uma escolha interessante; nada de "apertar ataque" sem pensar.

- Personagens que importam — cada membro do grupo tem arco próprio, habilidades únicas e papel mecânico distinto.

- Mundo que convida à exploração — segredos, missões secundárias, chefes opcionais e recompensas por curiosidade.

- Progressão visível e satisfatória — o jogador sente o crescimento do grupo a cada hora de jogo.

- Escopo realista — um jogo completo e polido vale mais que um jogo enorme inacabado.

## 2.3 O que herdamos de cada referência

| Referência | Elementos a aproveitar |
| --- | --- |
| Final Fantasy VII | Sistema de Materia (habilidades equipáveis em slots), Limit Breaks, mistura de cidade industrial e fantasia, minigames, trilha dramática, mapa-múndi com veículos. |
| Final Fantasy X | Combate CTB (Conditional Turn-Based) com linha do tempo de turnos visível, troca de personagens durante a batalha, Sphere Grid (árvore de progressão), Overdrives, narrativa linear forte. |
| Chrono Trigger | Inimigos visíveis no mapa (sem encontros aleatórios), batalha no próprio cenário, Dual/Triple Techs, viagem no tempo entre eras, New Game+, múltiplos finais, ritmo ágil. |

## 2.4 Ficha técnica (proposta)

| Item | Proposta | Status |
| --- | --- | --- |
| Gênero | JRPG por turnos | Proposta |
| Estilo visual | Pixel art 16-bit (estilo SNES) | Decidido (D-02) |
| Perspectiva | 2D top-down 3/4 | Decidido (D-02) |
| Combate | Híbrido: turnos CTB + comandos com timing | Decidido (D-03) |
| Batalhas | No próprio mapa, inimigos visíveis | Decidido (D-04) |
| Plataforma | PC (Windows) — outras depois | Proposta |
| Resolução base | 640×360, escala inteira (1280×720, 1920×1080…) | Decidido (D-07) |
| Duração alvo | 15–25 horas (história principal) | A decidir |
| Idiomas | Português (BR) + Inglês | Proposta |
| Controles | Teclado e gamepad | Proposta |
| Classificação | Livre / 12 anos | A decidir |

# 3. Equipe, papéis e ferramentas

## 3.1 Papéis

| Quem | Responsabilidades |
| --- | --- |
| Você (Diretor criativo) | Visão do jogo, história, aprovação de arte e design, testes de jogabilidade, decisões finais, prioridades. |
| Claude (Programação) | Arquitetura, todo o código GDScript, cenas Godot, ferramentas internas, dados do jogo, integração de assets, documentação técnica, correção de bugs. |
| Codex (Arte) | Geração de imagens: conceitos, sprites, tilesets, retratos, ícones, UI, fundos, efeitos. Chamado pelo Claude via Codex CLI (tools/gen_image.ps1) a partir do guia de estilo. |
| IA de áudio (a escolher) | Música e efeitos sonoros gerados por IA — ver seção 9. |

## 3.2 Ferramentas

| Ferramenta | Uso | Local / Observação |
| --- | --- | --- |
| Godot 4.7.2 | Engine do jogo | D:\Godot\Godot_v4.7.2-stable_win64.exe |
| Godot (console) | Execução headless, testes e exportação por linha de comando | D:\Godot\Godot_v4.7.2-stable_win64_console.exe |
| GDScript | Linguagem principal (tipagem estática) | — |
| Claude Code | Desenvolvimento e automação | Pasta D:\Projeto RPG |
| Codex CLI 0.156.1 | Geração de imagens (gpt-5.5 + image_gen embutido) | tools\codex-cli, via tools\gen_image.ps1 (sem MCP) |
| Git + GitHub | Controle de versão | github.com/RudyAlmeida/projeto-rpg (branch main) |
| GUT ou gdUnit4 | Testes automatizados | Escolher na Fase 0 |
| Aseprite / Krita (opcional) | Ajustes manuais em sprites | Opcional |

# 4. Sistemas de jogo (escopo completo)

Lista de tudo que o jogo completo precisa. Cada sistema é detalhado em documento de design próprio antes de ser implementado.

## 4.1 Combate

### Modelo de turnos (D-03: híbrido)

Linha do tempo CTB (estilo FFX) com ordem de turnos visível e ações que alteram a ordem, somada a comandos com timing: apertar o botão no momento certo durante ataques e técnicas aumenta o efeito, e durante ataques inimigos reduz o dano (estilo Sea of Stars / Super Mario RPG).

- O jogo pausa na escolha do comando; o timing só vale durante a execução da ação.

- Opção de acessibilidade: timing automático.

- Grupo ativo de 3 personagens, troca com reservas durante a batalha.

- Comandos: Atacar, Técnicas, Magia, Itens, Defender, Trocar, Fugir.

### Mecânicas

Profundidade estratégica.

- Fraquezas e resistências elementais (Fogo, Gelo, Raio, Água, Terra, Vento, Luz, Sombra).

- Status: Veneno, Sono, Silêncio, Cegueira, Paralisia, Confusão, Petrificação, Haste, Slow, Proteção, Regen etc.

- Técnicas combinadas (Dual/Triple Techs) entre personagens.

- Golpe especial com barra de carga (Limit Break / Overdrive).

- Posicionamento no cenário para técnicas de área (linha, círculo, cone).

- Chefes com fases, padrões e mecânicas próprias.

- IA de inimigos baseada em regras (prioridades, condições de HP, alvos).

### Transição para batalha

Estilo Chrono Trigger.

- Inimigos visíveis no mapa; contato inicia batalha.

- Vantagem/emboscada conforme quem inicia o contato.

- D-04: batalha no próprio cenário, sem troca de tela; o grupo e os inimigos se posicionam no local do encontro.

- Mapas precisam ter áreas de combate com espaço suficiente para as posições de batalha.

## 4.2 Personagens e progressão

- Atributos: HP, MP, Força, Magia, Defesa, Espírito, Velocidade, Sorte, Precisão, Evasão.

- D-05 (híbrido): níveis por experiência + árvore de habilidades própria de cada personagem (identidade) + gemas equipáveis que sobem de nível com o uso (personalização).

- Equipamento: arma, armadura, acessório, com slots para gemas.

- 6 a 8 personagens jogáveis com classes e papéis distintos.

## 4.3 Exploração

- Movimento em 8 direções, colisão, interação com NPCs e objetos.

- Cidades, dungeons, mapa-múndi com veículos (barco a vapor, dirigível).

- Puzzles ambientais simples (alavancas, blocos, portas).

- Baús, itens escondidos, pontos de salvamento.

- Transições de área, portas, teleporte, ciclo dia/noite (opcional).

- D-06: sem viagem no tempo — um único mundo com regiões bem distintas.

## 4.4 Narrativa e diálogos

- Caixa de diálogo com retrato, nome, efeito de digitação e escolhas.

- Sistema de cutscenes (movimento de personagens, câmera, falas, pausas, efeitos).

- Flags de história e variáveis globais; missões principais e secundárias; diário de missões.

- Sistema de afinidade: valores ocultos por personagem, alterados por escolhas de diálogo e ações; controla o triângulo Kael–Lyra–Isolde.

- Finais: 2 principais (agridoce / completo) × 3 epílogos de romance (Lyra / Isolde / sem romance).

## 4.5 Economia e itens

- Itens consumíveis, equipamentos, itens-chave, materiais.

- Lojas (compra/venda), estalagens, ferreiro/crafting (opcional).

- Tabelas de drop e roubo.

## 4.6 Interface (UI)

- Tela de título, novo jogo, continuar, opções, créditos.

- Menu principal: Itens, Habilidades, Equipamento, Status, Formação, Progressão, Configurações, Salvar.

- HUD de batalha: HP/MP, linha do tempo de turnos, menus de comando, números de dano, alvos.

- Bestiário, lista de missões, mapa.

## 4.7 Sistemas de suporte

- Salvar/carregar (vários slots, autosave, versão do save).

- Opções: volume, velocidade de texto, velocidade de batalha, remapeamento de controles, idioma, tela cheia.

- Localização (arquivos de tradução do Godot).

- Minigames e conteúdo opcional (colosseu, chefes secretos, New Game+).

- Conquistas (opcional).

# 5. Arquitetura técnica

## 5.1 Princípios

- Orientado a dados: personagens, inimigos, itens, habilidades e diálogos definidos como Resources (.tres) ou JSON, não no código.

- Cenas pequenas e reutilizáveis; comunicação por sinais; baixo acoplamento.

- GDScript com tipagem estática em todo o código.

- Autoloads (singletons) apenas para serviços globais.

- Testes automatizados para regras de combate, fórmulas e save.

## 5.2 Estrutura de pastas proposta

| Pasta | Conteúdo |
| --- | --- |
| res://assets/ | Arte, áudio, fontes (subpastas: sprites, tilesets, portraits, ui, vfx, audio) |
| res://data/ | Resources de dados: characters, enemies, items, skills, encounters, dialogues |
| res://scenes/ | Cenas: world, battle, ui, characters, maps |
| res://scripts/ | Scripts de lógica: core, battle, world, ui, systems |
| res://autoload/ | Singletons globais |
| res://tests/ | Testes automatizados |
| res://tools/ | Ferramentas de editor e scripts de importação |
| /docs (fora do res) | Documentos de design e este controle |

## 5.3 Autoloads previstos

| Autoload | Responsabilidade |
| --- | --- |
| GameState | Estado global: grupo, inventário, dinheiro, flags, tempo de jogo |
| SceneManager | Troca de cenas, transições (fade), carregamento |
| SaveManager | Salvar/carregar, slots, versionamento |
| AudioManager | Música, crossfade, SFX, volumes |
| EventBus | Sinais globais desacoplados |
| DataRegistry | Acesso indexado aos Resources de dados |
| DialogueManager | Execução de diálogos e cutscenes |

## 5.4 Convenções de código

- Arquivos e pastas em snake_case; classes em PascalCase (class_name); constantes em UPPER_CASE.

- Código e identificadores em inglês; textos do jogo via sistema de tradução.

- Um script por responsabilidade; funções curtas; sinais nomeados no passado (hp_changed, battle_ended).

# 6. Direção de arte e pipeline de imagens (Codex)

## 6.1 Estilo visual — D-02: pixel art 16-bit

Estilo SNES (Chrono Trigger, FF6, Sea of Stars), com temática de fantasia clássica + steampunk: pedra, madeira e magia ao lado de latão, cobre, engrenagens e vapor. Validado com a imagem de teste codex_test_01.png.

| Especificação | Valor |
| --- | --- |
| Resolução base | 640×360, escala inteira, filtro Nearest |
| Tiles | 16×16 px |
| Personagens (mapa/batalha) | ~32×48 px |
| Retratos de diálogo | a definir no guia de estilo (ex.: 64×64) |
| Paleta | limitada e fixa, definida no guia de estilo |
| Contorno / luz | contorno escuro, luz vinda de cima à esquerda |

## 6.2 Lista de assets necessários

| Categoria | Itens | Estimativa |
| --- | --- | --- |
| Arte conceitual | Personagens, regiões, cidades, inimigos, chefes | 40–60 |
| Sprites de personagens | Andar 4/8 dir., idle, batalha (ataque, magia, dano, KO, vitória) | 6–8 personagens |
| Sprites de NPCs | Variações de habitantes, lojistas, guardas | 30–50 |
| Sprites de inimigos | Inimigos comuns + chefes | 60–100 |
| Retratos | Expressões para diálogo (neutro, feliz, triste, bravo, surpreso) | ~5 por personagem principal |
| Tilesets | Campo, floresta, caverna, cidade, castelo, tecnológico, neve, deserto… | 10–15 biomas |
| Fundos de batalha | Um por região/dungeon | 15–25 |
| UI | Molduras, botões, cursores, barras, fontes, ícones de itens/habilidades | 150+ ícones |
| Efeitos (VFX) | Magias, golpes, status, técnicas combinadas | 40+ |
| Telas especiais | Título, logo, mapa-múndi, créditos, finais | 10+ |

## 6.3 Pipeline de geração

- Gerar com tools/gen_image.ps1 (Codex CLI 0.156.1, gpt-5.5, image_gen embutido), que salva direto em game/.

- Criar e aprovar o Guia de Estilo (paleta, proporções, resolução, iluminação, prompt-base).

- Gerar folha de referência (model sheet) de cada personagem e aprovar.

- Gerar assets a partir do prompt-base + referência aprovada, para manter consistência.

- Pós-processamento: recorte, fundo transparente, redução de paleta, redimensionamento, montagem de spritesheets.

- Importar no Godot com configurações corretas (filtro Nearest para pixel art).

- Revisão do Diretor → aprovado / refazer. Registrar em "Controle de assets".

## 6.4 Convenções de nomes de arquivos

- Formato: categoria_nome_variação_frame.png — ex.: chr_hero_walk_down_01.png, enm_slime_idle_01.png, ico_potion.png.

- Prefixos: chr (personagem), npc, enm (inimigo), bos (chefe), por (retrato), til (tileset), bg (fundo), ui, ico, vfx, cpt (conceito).

- Prompts usados ficam salvos em assets/_prompts/ junto com o nome do arquivo gerado, para reprodutibilidade.

## 6.5 Riscos conhecidos da arte gerada

- Inconsistência entre imagens do mesmo personagem → usar referência e prompt-base fixos.

- Animação quadro a quadro difícil de gerar → considerar animação por partes (cutout/Skeleton2D) ou poucos frames + tweens.

- Pixel art "falso" (pixels irregulares) → pós-processar com redução de resolução e paleta fixa.

# 7. Narrativa e mundo

Seção a ser preenchida na Fase 0 junto com o Diretor criativo.

| Elemento | Descrição | Status |
| --- | --- | --- |
| Título do jogo | O Coração de Éter (provisório) | ◐ Em andamento |
| Premissa (1 parágrafo) | Império a vapor drena o Éter e a magia morre; aprendiz de mecânico que ouve máquinas é chamado pelo nome por um autômato antigo | ☑ Concluída |
| Tema central | Progresso x natureza; o preço do progresso e o sacrifício | ◐ Em andamento |
| Tom | Mistura equilibrada: começa leve e aventureiro, fica mais sério e dramático a cada ato | ☑ Concluída |
| Mundo / cenário | Fantasia clássica + steampunk | ☑ Concluída |
| Regiões | Um único mundo (sem viagem no tempo — D-06) | ◐ Em andamento |
| Protagonista | Aprendiz de mecânico de uma cidade-oficina na fronteira do Império; ouve as máquinas | ◐ Em andamento |
| Grupo (6–8 personagens) | Kael, Eco, Lyra, Brann, Mira, Selene, Isolde + Gerd como convidado (ver bíblia da história) | ☑ Concluída |
| Antagonista principal | Aparente: o Império. Real: o criador do Éter (revelado no Ato 2) | ◐ Em andamento |
| Estrutura em atos | Prólogo + 3 atos; o mundo se parte no fim do Ato 2 | ☑ Concluída |
| Final(is) | 2 finais (agridoce / completo) × 3 epílogos de romance | ☑ Concluída |

## 7.1 Ficha de personagem (modelo)

| Campo | Preencher |
| --- | --- |
| Nome / idade |  |
| Papel na história |  |
| Personalidade |  |
| Motivação e arco |  |
| Papel em combate |  |
| Arma |  |
| Elemento / afinidade |  |
| Golpe especial |  |
| Aparência (para prompt) |  |

## 7.2 Estrutura sugerida (3 atos)

| Ato | Conteúdo | Duração alvo |
| --- | --- | --- |
| Prólogo | Introdução, tutorial, incidente que inicia a jornada | 1–2 h |
| Ato 1 | Formação do grupo, primeiras regiões, revelação do antagonista | 5–7 h |
| Ato 2 | Mundo se abre, veículos, reviravolta maior | 6–9 h |
| Ato 3 | Conteúdo opcional, preparação final, confronto | 3–5 h |
| Pós-jogo | Chefes secretos, New Game+, finais alternativos | opcional |

# 8. Metas de conteúdo

Números de referência para o jogo completo; revisar ao fim da Fase 0.

| Conteúdo | Meta (completo) | Meta (vertical slice) |
| --- | --- | --- |
| Personagens jogáveis | 6–8 | 3 |
| Cidades / vilas | 8–10 | 1 |
| Dungeons | 12–15 | 1 |
| Regiões do mapa-múndi | 5–6 | — |
| Inimigos comuns | 60–80 | 6–8 |
| Chefes | 15–20 | 1 |
| Habilidades / magias | 80–120 | 12–15 |
| Itens e equipamentos | 150–200 | 20 |
| Missões secundárias | 20–30 | 1–2 |
| Faixas de música | 30–40 | 4–5 |

# 9. Áudio

D-08: música e efeitos sonoros gerados por IA. O Codex não gera áudio, então é preciso escolher a ferramenta.

- Escolher a ferramenta de IA de áudio e confirmar que os termos permitem uso comercial e distribuição do jogo.

- Estilo musical alvo: orquestra + chiptune/SNES, com temas de personagem e leitmotifs.

- Formato no Godot: OGG Vorbis para música (com pontos de loop), WAV para efeitos curtos.

- Guardar os prompts de áudio em assets/_prompts/, como nas imagens.

- Músicas necessárias: título, campo, cidade(s), dungeon(s), batalha, chefe, chefe final, vitória, game over, temas de personagem, cenas emotivas.

- SFX: menu (cursor, confirmar, cancelar), passos, portas, baús, golpes, magias, status, level up.

- Todas as licenças registradas em docs/licencas.md.

# 10. Fases do projeto — controle

| Fase | Nome | Resultado | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Pré-produção | Decisões, documentos de design, guia de estilo, projeto Godot criado | ◐ Em andamento |
| 1 | Protótipo técnico | Andar em um mapa, falar com NPC, entrar em batalha, vencer | ☐ Pendente |
| 2 | Sistemas centrais | Todos os sistemas principais funcionando com conteúdo de teste | ☐ Pendente |
| 3 | Vertical slice | 30–60 min jogáveis com qualidade final | ☐ Pendente |
| 4 | Produção de conteúdo | Jogo completo do início ao fim (Alpha) | ☐ Pendente |
| 5 | Polimento e balanceamento | Beta: conteúdo fechado, balanceado e polido | ☐ Pendente |
| 6 | QA e lançamento | Build final (Release 1.0) e publicação | ☐ Pendente |

## Fase 0 — Pré-produção

Objetivo: Tomar as decisões fundamentais e preparar a base técnica e criativa.

Entregável: Este documento completo, guia de estilo aprovado, projeto Godot configurado e versionado.

| ID | Tarefa | Responsável | Status | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F0.01 | Criar documento de planejamento (este arquivo) | Claude | ☑ Concluída | v0.2 |
| F0.02 | Definir título, premissa e tom | Diretor | ☑ Concluída | D-01: O Coração de Éter |
| F0.03 | Definir estilo visual | Diretor + Claude | ☑ Concluída | D-02: pixel art 16-bit |
| F0.04 | Definir modelo de combate | Diretor + Claude | ☑ Concluída | D-03: híbrido |
| F0.05 | Definir transição e arena de batalha | Diretor + Claude | ☑ Concluída | D-04: no próprio mapa |
| F0.06 | Definir sistema de progressão | Diretor + Claude | ☑ Concluída | D-05: híbrido |
| F0.07 | Decidir sobre viagem no tempo | Diretor | ☑ Concluída | D-06: não |
| F0.08 | Definir resolução e escala | Claude | ☑ Concluída | D-07: 640×360 |
| F0.09 | Definir fonte de áudio | Diretor | ☑ Concluída | D-08: IA; falta escolher a ferramenta |
| F0.10 | Inicializar Git e publicar no GitHub | Claude | ☑ Concluída | Commit 756f831 |
| F0.11 | Criar projeto Godot 4.7.2 e estrutura de pastas | Claude | ☑ Concluída | game/ |
| F0.12 | Configurar input map (teclado + gamepad) | Claude | ☐ Pendente |  |
| F0.13 | Escolher framework de testes (GUT / gdUnit4) | Claude | ☐ Pendente |  |
| F0.14 | Testar geração de imagem via Codex | Claude | ☑ Concluída | codex_test_01.png via Codex CLI (MCP incompatível) |
| F0.15 | Escolher ferramenta de IA de áudio | Diretor + Claude | ☐ Pendente | Verificar uso comercial |
| F0.16 | Criar Guia de Estilo + prompt-base | Claude + Diretor | ☐ Pendente |  |
| F0.17 | Esboçar história em atos e o grupo principal | Diretor + Claude | ☑ Concluída | Bíblia da história v0.2 aprovada (H-01 a H-06) |
| F0.18 | Escrever GDD do sistema de combate | Claude | ☐ Pendente | Fórmulas de dano, turnos CTB, timing, status |

Critérios de conclusão (Definition of Done):

- Todas as decisões D-01 a D-08 registradas.

- Projeto abre no Godot sem erros e está versionado.

- Guia de estilo aprovado com ao menos 3 imagens de referência.

## Fase 1 — Protótipo técnico

Objetivo: Provar o ciclo básico do jogo o mais cedo possível, com arte provisória.

Entregável: Build jogável: explorar um mapa, conversar, iniciar batalha, vencer/perder, voltar ao mapa.

| ID | Tarefa | Responsável | Status | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F1.01 | Personagem controlável com animação de andar | Claude | ☐ Pendente |  |
| F1.02 | TileMap de teste com colisão | Claude | ☐ Pendente |  |
| F1.03 | Câmera seguindo o jogador com limites | Claude | ☐ Pendente |  |
| F1.04 | Interação com NPC + caixa de diálogo simples | Claude | ☐ Pendente |  |
| F1.05 | SceneManager com transições (fade) | Claude | ☐ Pendente |  |
| F1.06 | Inimigo visível no mapa que inicia batalha | Claude | ☐ Pendente |  |
| F1.07 | Batalha mínima: 3 heróis x 2 inimigos, atacar/defender | Claude | ☐ Pendente |  |
| F1.08 | Ordem de turnos CTB (versão inicial) | Claude | ☐ Pendente |  |
| F1.09 | Primeiro comando com timing | Claude | ☐ Pendente | Validar a sensação do sistema híbrido |
| F1.10 | Vitória / derrota / retorno ao mapa | Claude | ☐ Pendente |  |
| F1.11 | Primeiro sprite gerado pelo Codex integrado | Claude | ☐ Pendente |  |
| F1.12 | Playtest do protótipo | Diretor | ☐ Pendente |  |

Critérios de conclusão (Definition of Done):

- Ciclo completo jogável sem travamentos.

- Diretor aprovou a sensação de controle e de combate.

## Fase 2 — Sistemas centrais

Objetivo: Implementar todos os sistemas principais com dados de teste.

Entregável: Build com todos os sistemas funcionando de ponta a ponta.

| ID | Tarefa | Responsável | Status | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F2.01 | Modelos de dados (Resources): personagem, inimigo, item, habilidade | Claude | ☐ Pendente |  |
| F2.02 | Atributos, níveis e experiência | Claude | ☐ Pendente |  |
| F2.03 | Combate completo: habilidades, magias, itens, alvos | Claude | ☐ Pendente |  |
| F2.04 | Elementos, fraquezas e status | Claude | ☐ Pendente |  |
| F2.05 | Golpe especial (Limit / Overdrive) | Claude | ☐ Pendente |  |
| F2.06 | Técnicas combinadas (Dual/Triple) | Claude | ☐ Pendente |  |
| F2.07 | IA de inimigos | Claude | ☐ Pendente |  |
| F2.08 | Troca de personagens em batalha | Claude | ☐ Pendente |  |
| F2.09 | Árvores de habilidade por personagem | Claude | ☐ Pendente | D-05 |
| F2.10 | Gemas equipáveis com nível | Claude | ☐ Pendente | D-05 |
| F2.11 | Inventário e equipamento | Claude | ☐ Pendente |  |
| F2.12 | Lojas e estalagens | Claude | ☐ Pendente |  |
| F2.13 | Menu principal completo | Claude | ☐ Pendente |  |
| F2.14 | Diálogo com retratos, escolhas e flags | Claude | ☐ Pendente |  |
| F2.15 | Sistema de cutscenes | Claude | ☐ Pendente |  |
| F2.16 | Missões e diário | Claude | ☐ Pendente |  |
| F2.17 | Sistema de afinidade (romance e finais) | Claude | ☐ Pendente | H-06 |
| F2.18 | Salvar / carregar | Claude | ☐ Pendente |  |
| F2.19 | AudioManager | Claude | ☐ Pendente |  |
| F2.20 | Tela de opções e localização | Claude | ☐ Pendente |  |
| F2.21 | Testes automatizados de combate e save | Claude | ☐ Pendente |  |

Critérios de conclusão (Definition of Done):

- Todos os sistemas usáveis em uma cena de teste.

- Testes automatizados passando.

- Save/load preserva todo o estado.

## Fase 3 — Vertical slice

Objetivo: Produzir um trecho curto do jogo com qualidade final para validar estilo, ritmo e diversão.

Entregável: 30–60 minutos jogáveis: prólogo, 1 cidade, 1 dungeon, 1 chefe.

| ID | Tarefa | Responsável | Status | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F3.01 | Roteiro do prólogo | Diretor + Claude | ☐ Pendente |  |
| F3.02 | Arte final dos 3 personagens iniciais | Claude (Codex) | ☐ Pendente |  |
| F3.03 | Tilesets da cidade e da dungeon | Claude (Codex) | ☐ Pendente |  |
| F3.04 | 6–8 inimigos + 1 chefe | Claude (Codex + código) | ☐ Pendente |  |
| F3.05 | UI final (molduras, ícones, fonte) | Claude (Codex) | ☐ Pendente |  |
| F3.06 | Efeitos visuais de batalha | Claude | ☐ Pendente |  |
| F3.07 | Músicas e SFX do trecho | Claude (IA de áudio) | ☐ Pendente |  |
| F3.08 | Cutscenes do prólogo | Claude | ☐ Pendente |  |
| F3.09 | Balanceamento do trecho | Claude + Diretor | ☐ Pendente |  |
| F3.10 | Playtest externo (2–3 pessoas) | Diretor | ☐ Pendente |  |

Critérios de conclusão (Definition of Done):

- Diretor considera o trecho representativo do jogo final.

- Feedback de playtest registrado e ações definidas.

- Escopo do jogo completo revisado com base no tempo gasto.

## Fase 4 — Produção de conteúdo

Objetivo: Construir o jogo completo, ato por ato.

Entregável: Alpha: jogo jogável do início ao fim (pode haver arte/áudio provisórios).

| ID | Tarefa | Responsável | Status | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F4.01 | Ato 1: mapas, eventos, inimigos, chefes | Claude + Codex | ☐ Pendente |  |
| F4.02 | Ato 2: mapas, eventos, inimigos, chefes | Claude + Codex | ☐ Pendente |  |
| F4.03 | Ato 3: mapas, eventos, inimigos, chefes | Claude + Codex | ☐ Pendente |  |
| F4.04 | Mapa-múndi e veículos | Claude | ☐ Pendente |  |
| F4.05 | Personagens restantes do grupo | Claude + Codex | ☐ Pendente |  |
| F4.06 | Missões secundárias | Claude + Diretor | ☐ Pendente |  |
| F4.07 | Conteúdo opcional (chefes secretos, colosseu) | Claude | ☐ Pendente |  |
| F4.08 | Final(is) e créditos | Claude + Diretor | ☐ Pendente |  |
| F4.09 | Minigames | Claude | ☐ Pendente | Opcional |

Critérios de conclusão (Definition of Done):

- É possível jogar do início aos créditos.

- Nenhum bloqueio de progresso conhecido.

## Fase 5 — Polimento e balanceamento

Objetivo: Deixar o jogo divertido, justo e bonito.

Entregável: Beta: conteúdo e arte finais, balanceado.

| ID | Tarefa | Responsável | Status | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F5.01 | Planilha de balanceamento (curva de XP, dano, economia) | Claude | ☐ Pendente |  |
| F5.02 | Substituir toda arte provisória | Claude (Codex) | ☐ Pendente |  |
| F5.03 | Juice: tremores de câmera, partículas, feedback de acerto | Claude | ☐ Pendente |  |
| F5.04 | Acessibilidade: velocidade de texto, legendas, remapeamento | Claude | ☐ Pendente |  |
| F5.05 | Revisão de textos e tradução para inglês | Diretor + Claude | ☐ Pendente |  |
| F5.06 | Otimização de desempenho | Claude | ☐ Pendente |  |
| F5.07 | Rodada de playtest completa | Diretor + testers | ☐ Pendente |  |

Critérios de conclusão (Definition of Done):

- Jogo completo sem arte provisória.

- Nenhum bug crítico ou grave aberto.

## Fase 6 — QA e lançamento

Objetivo: Publicar uma versão estável.

Entregável: Release 1.0 publicada.

| ID | Tarefa | Responsável | Status | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F6.01 | Rodada final de testes e correções | Todos | ☐ Pendente |  |
| F6.02 | Configurar exportação para Windows | Claude | ☐ Pendente |  |
| F6.03 | Ícone, splash screen, créditos e licenças | Claude | ☐ Pendente |  |
| F6.04 | Página da loja (itch.io / Steam), trailer e capturas | Diretor + Claude | ☐ Pendente |  |
| F6.05 | Build release e publicação | Diretor | ☐ Pendente |  |
| F6.06 | Plano de patches pós-lançamento | Claude | ☐ Pendente |  |

Critérios de conclusão (Definition of Done):

- Build publicada e instalável.

- Todas as licenças de terceiros documentadas.

# 11. Controle de assets

Registro de cada imagem gerada. Adicionar linhas conforme a produção avança.

| ID | Arquivo | Tipo | Fase | Status | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-001 | assets/_tests/codex_test_01.png | Teste de estilo | F0 | ☑ Concluída | Herói, 4 poses, 2056×765; precisa de tratamento de grade/paleta |
| A-002 |  |  |  | ☐ Pendente |  |
| A-003 |  |  |  | ☐ Pendente |  |

# 12. Riscos

| Risco | Prob. | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- | --- |
| Escopo grande demais | Alta | Alto | Vertical slice cedo; revisar metas de conteúdo após Fase 3; cortar opcionais antes do núcleo |
| Inconsistência na arte gerada | Alta | Alto | Guia de estilo, prompt-base, referências fixas, pós-processamento |
| Animação de sprites | Média | Alto | Poucos frames + tweens; ou animação por partes |
| Termos de uso do áudio por IA | Média | Alto | Escolher ferramenta com licença comercial clara; guardar comprovantes e prompts |
| Perda de trabalho | Baixa | Alto | Git + backup remoto desde a Fase 0 |
| Combate pouco divertido | Média | Alto | Protótipo e playtest na Fase 1 antes de produzir conteúdo |
| Mudanças da engine | Baixa | Médio | Fixar Godot 4.7.2 durante todo o projeto |

# 13. Registro de decisões

| ID | Decisão | Opções | Escolha | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D-01 | Título, premissa e tom | — | O Coração de Éter (título provisório). Tom: mistura equilibrada. Mundo: fantasia clássica + steampunk | 24/09/2026 |
| D-02 | Estilo visual | Pixel art 16-bit / HD-2D / 2D ilustrado | Pixel art 16-bit | 24/09/2026 |
| D-03 | Modelo de combate | CTB (FFX) / ATB (FF7, CT) / Híbrido | Híbrido: CTB + timing | 24/09/2026 |
| D-04 | Arena de batalha | No próprio mapa (CT) / arena separada (FF) | No próprio mapa | 24/09/2026 |
| D-05 | Progressão | Tabuleiro / Gemas / Híbrido | Híbrido: níveis + árvore + gemas | 24/09/2026 |
| D-06 | Viagem no tempo | Sim / Não / Parcial | Não | 24/09/2026 |
| D-07 | Resolução base | 640×360 / 1280×720 / 1920×1080 | 640×360 (escala inteira) | 24/09/2026 |
| D-08 | Fonte de áudio | Livre / pago / compositor / IA | IA (ferramenta a escolher) | 24/09/2026 |
| D-09 | Integração com o Codex | MCP / CLI direto | Codex CLI 0.156.1 via tools/gen_image.ps1 (a ponte MCP 0.114 é incompatível com os modelos da conta) | 24/09/2026 |

# 14. Histórico de versões

| Versão | Data | Alterações |
| --- | --- | --- |
| 0.1 | 24/09/2026 | Criação do documento: visão, sistemas, arquitetura, pipeline de arte, fases 0–6, riscos e decisões pendentes. |
| 0.2 | 24/09/2026 | Decisões D-01 a D-09 registradas (premissa: O Coração de Éter); projeto Godot, Git/GitHub e teste de imagem concluídos; seções de combate, progressão, arte e áudio atualizadas. |
| 0.3 | 24/09/2026 | Bíblia da história v0.1 criada (docs/Historia_O_Coracao_de_Eter.docx); sumário estático (compatível com LibreOffice); tabelas e títulos não se separam mais entre páginas. |
| 0.4 | 24/09/2026 | História aprovada (bíblia v0.2): morte simulada de Gerd, triângulo Kael–Lyra–Isolde; sistema de afinidade e matriz de finais adicionados. |

## Próximos passos

- Detalhar a história de O Coração de Éter: protagonista, grupo principal, antagonista e estrutura em atos.

- Criar o Guia de Estilo: paleta fixa, tamanhos de sprite, prompt-base steampunk.

- Escrever o GDD do combate híbrido (fórmulas, fila CTB, janelas de timing).

- Configurar input map e framework de testes; iniciar a Fase 1.

- Escolher a ferramenta de IA de áudio.